Visite 3D interactive de l’ENSICAEN
Projet 2A – 2014/2015
VANDROMME Pierre – LOUVAT Emilie

---
Plan
Présentation du Projet et de l'équipe
Réponses apportées
Point de départ
Avancement actuel
Problèmes rencontrés et leur gestion
Organisation du travail restant
Visite virtuelle de l'ENSICAEN – projet informatique 2014

---
Objectifs et contraintes
Présentation du Projet et de l'équipe
Le client
L’ENSICAEN ( Mr. Mahier )
Objectifs
- Promotion de l' école
- Visite virtuelle interactive et attrayante de l’ENSICAEN
Contraintes développement
Logiciels gratuits
Nouveaux logiciels et	langages
Ré exploitable
Reprise d'un projet
Temps
Contraintes rendu
Ergonomique
Compromis entre fluidité et	réalité
Multiplateforme (web, pc,	android, ios, ubuntu)

---
Cahier des charges et Choix des solutions
Réponses apportées
Logiciels utilisés
Unity ( moteur jeu )
3Ds Max ( modélisation 3D )
Photoshop ( textures et images )
Ressources
Plans des bâtiments A et E
Textures photo réalistes
Scripts langage C#
Bootstrap
Tutoriels

---
Point de départ

---
Organisation du projet
Avancement actuel
Modèles de base 3D
Scripts d'interactions et de contrôle
→ Gestion d'un pad controller
→ Ouverture des portes
→ Menus interactifs fonctionnels
→ Amorce des scènes de jeux
→ structures générales
→ ajout de la rigidité
Bases théoriques mini-jeux
→ idées et modèles schématiques	concrets
→ définitions des différents outils nécessaires

---
Jeux n°1

---
Jeux n°2

---
Ressources Humaines et budget
Problèmes rencontrés et leur gestion
Problèmes rencontrés	Solutions/Décisions prises
Animation des portes	→ abandon de l'idée créer animation sous 3Ds max / → scission de l'objet en plusieurs entités / → manipulation directe de l'objet (rotation) via les scripts
Incompatibilité des formats	→ mises à jour régulières des logiciels / → exportation sous un format général pris en charge (ex : FBX pour les objets 3D)
Découverte bugs post-compilation	→ double vérification : sous unity et exécutable / → reprise du code / → favorisation de l'aspect fonctionnel face à l'esthétisme

---
Tâches à mener
Organisation du travail restant
Interactions :
  Finir d'appliquer interactions avec environnement (portes, lumières, … )
  Implémentation des jeux
Fin de modélisation :
  Objets annexes (tales, chaises, … )
  Mise en texture (carrelage, peinture, mur, … )
Multiplateformes :
  Compilation pour pour android, ios, ubuntu, pc, web, scripts pour les interactions tactiles
Optimisation/correction :
  Correction des différents bugs, recherche de fluidité et d'esthétique, son

---
Analyse des risques du projet
Une petite démo ?

---
Merci de votre attention !
Des questions ?